Таблица №4

Плановые с расходы на «текущий ремонт»

ТСЖ «Янтарь»   с 01.07.2024г по 01.07.2025г

Планируемы работы по «Текущему ремонту»  дома ТСЖ

| № п/п | Наименование работы | Сумма | Обоснование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжить ограждение по периметру кадаст. участка придомовой территории до контейнерной площадки. |  | Уже выполнено в мае текущего года |  |
| 2 | Косметический ремонт во всех подъездах 1 этажа дома |  | Фактическая необходимость |  |
| 3 | Восстановить систему отопления во 2 и 3 под. на лестничном марше. (сварочные работы) |  | Была фактическая необходимость Уже выполнено в апреле т.г. |  |
| 4. | Установить светодиодное освещение (автоматическое реагирование на дневной свет) под козырьками всех подъездов и в арках дома |  | Была фактическая необходимость- люди не включали сами свет и в темноте невозможно найти домофон у двери подъезда. Уже выполнено в феврале т.г. |  |
| 5. | Замена стояка канализации в 3 под. от нижних этажей вниз до подвала на больш. Диаметр. |  | Постоянно топило жильцов 2 этажа. Уже выполнено в марте т.г. |  |
| 6. | Завести свежий песок на детскую площадку |  | Уже выполнено в июне т.г. |  |
| 7. | Замена задвижек отопления в подвале дома и кранов на ГВС при отключении ГВС в МКД |  | Фактическая необходимость |  |
| 8. | В течении года обязательно неожиданно появляются ещё непредвиденные др. расходы |  | По возникающей фактической необходимости Предвидеть аварии на инженерных сетях МКД невозможно по определению. |  |
| ИТОГО: |  | 1.907.500 | Плановый расход на год (в пределах этой суммы) |  |

Исходя из планируемых затрат  с  01.07.2024г  тариф ТСЖ «Янтарь»

На «Текущий ремонт» рассчитан в размере  –

1.907.500 руб : 12 мес : 15.896 м2 (Площадь дома) = 10,0 руб/м2  в месяц

Общий тариф ТСЖ   на   «Содержание» + «Текущий ремонт»

с 01.07.24г   составляет: 21.0 + 10,0 = 31,0  руб/м2  в месяц

Примечание:  С 01.07.2024г Постановлением Администрации г.о. Самара №1430 от 27.12.23г для муниципального жилья и нанимателей  утверждён следующий  тариф:

-  На «Текущий ремонт»  в размере – 10,29 руб/м2 в месяц

- На «Содержание и тех. Обслуживание жилья»  - 20,80 руб/м2 в месяц

- Общий тариф на «Содержание» + «Текущий ремонт» - 31,17 руб/м2 в месяц

ВРИО  Председателя ТСЖ «Янтарь»                         Супонева О.В.